| Вопрос ПM к DevOps | Какой риск/почему это важно |
| --- | --- |
| Есть ли у нас CI/CD pipeline, или деплоим вручную? | Ручные шаги повышают шанс ошибок и делают релизы редкими, дорогими и стрессовыми. |
| Какие окружения у нас есть (Dev, Test, Prod, что‑то ещё)? | Неочевидный ландшафт окружений ведёт к тестированию «не там» и случайным выкаткам в прод. |
| Насколько Test похож на Prod (версии, конфиги, данные)? | Отличия между Test и Prod приводят к багам «у нас в тесте работало, а у пользователей — нет». |
| Как мы выкатываемся в прод: выключаем систему или используем стратегии (rollout, blue‑green, canary)? | Непродуманная стратегия деплоя грозит долгим или неожиданным простоем критичных сервисов. |
| Сколько времени занимает деплой и нужен ли для него простой системы? | Долгий деплой ограничивает частоту релизов и мешает быстро чинить критические баги. |
| Есть ли формализованный rollback и за сколько минут можно откатиться? | Отсутствие понятного отката превращает любой неудачный релиз в затяжной инцидент. |
| Кто дежурит при проблемах с выкаткой и как устроена эскалация? | Неясная ответственность приводит к хаосу и задержкам при авариях в проде. |