| Вопрос ПM к QA/тестировщикам | Какой риск/почему это важно |
| --- | --- |
| Есть ли у нас автоматические тесты? | Отсутствие автотестов делает каждый релиз ручным квестом и резко повышает риск пропустить критические баги. |
| Используем ли мы Test Driven Development (сначала тесты, потом код)? | Без TDD команда часто пишет тесты «по остаточному принципу», и критичные сценарии могут остаться непроверенными. |
| Какие тесты запускаются автоматически в CI и для чего? | Неясно, что именно проверяется при каждом PR, и ложное чувство безопасности может скрывать серьёзные дыры в проверках. |
| Какой процент критических сценариев покрыт тестами? | Низкое покрытие по ключевым сценариям означает, что самые важные для бизнеса вещи никто системно не проверяет. |
| Есть ли у нас smoke‑тесты после сборки/деплоя? | Без быстрых базовых проверок команда узнаёт о «упавшей» системе слишком поздно — уже от пользователей. |
| Кто даёт финальное OK перед выкаткой в прод? | Размытая ответственность ведёт к ситуациям «все думали, что кто‑то другой проверил и одобрил релиз». |